危险化学品重大危险源企业专项督查检查实施方案

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，持续推动落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，扎实开展危险化学品安全专项整治、消防安全专项整治三年行动，切实发挥危险化学品重大危险源企业联合监管机制作用，精准防范化解危险化学品领域重大安全风险，全面提升安全发展水平，有效防范生产安全事故，为庆祝建党100周年、完成十四运会和残特奥会“精彩圆满”总目标提供坚实安全保障。按照应急管理部要求和省应急管理厅、省消防救援总队《关于开展全省危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作的通知》（陕应急〔2021〕199号）部署，决定在新区开展危险化学品重大危险源企业专项检查工作，现就有关工作通知如下：

- 检查目标

- 新区各级应急管理部门和消防救援机构建立“上下贯通、消地协同”的危险化学品重大危险源企业联合监管机制，推动监管资源优化配置，充分发挥危险化学品安全监管和消防安全监管队伍的优势，切实形成合力，提升监管水平，督促危险化学品重大危险源企业（以下简称“企业”）严格落实安全生产、消防安全主体责任。

- 检查范围

- 新区范围内具有危险化学品重大危险源的危险化学品生产、贮存企业，重点是构成重大危险源的装置、储存设施等。

三、检查内容

（一）企业安全生产主体责任落实情况

企业安全生产责任制落实情况，自动控制系统建设使用情况，重大危险源风险监测预警系统使用情况，重大危险源包保责任制落实情况等。

（二）企业消防安全主体责任落实情况

- 防火间距、防火堤、消防车通道、消防水源等是否符合要求，消防水泵房、泡沫泵房、消防水管网、稳高压管网、火灾自动报警系统、自动灭火系统、推车式灭火器、消火栓等完好有效情况，企业“两支队伍”（企业专职消防队、工艺处置队）建设以及应急联动演练、灭火药剂储备等情况。

四、时间安排

全年开展2轮专项检查，第一轮6月底前完成，第二轮12月底前完成。

第一轮（6月底前）。在危险化学品重大危险源企业全面排查的基础上，5月底前，新区新城应急管理部门和消防救援机构完成检查。6月10日前，做好迎接市级交叉检查工作。6月底前，做好迎接省应急管理厅、省消防救援总队检查督导组督导和检查抽查工作。

第二轮（8月15日至12月30日）。在危险化学品重大危险源企业全面排查的基础上，9月10日前，新区新城应急管理部门和消防救援机构完成检查，督促各有关企业对检查出的问题隐患逐一明确整改时限、逐一落实安全管控措施，依法责令存在重大生产安全事故隐患的企业停产停业整改。11月底前，空港、秦汉新城应急管理局和消防救援大队按照职责分工对两轮专项检查发现的问题隐患完成“回头看”，督促企业按期整改到位，新区应急管理局和消防救援支队对问题隐患“回头看”情况进行督导检查。12月底前，做好迎接省应急管理厅、省消防救援总队检查督导组督导和检查抽查工作。

五、组织实施

（一）企业全面自查。各危险化学品重大危险源企业全面开展自查检查，重点突出构成重大危险源的装置、储存设施等，确保无死角、无漏洞。对发现的问题隐患，要制定整改落实方案，细化工作任务，建立整改落实台账，逐项明确整改措施、整改时限和整改责任人。

（二）新区新城全覆盖检查。新区新城应急管理部门和消防救援机构组织专业人员，对辖区内危险化学品重大危险源生产、贮存企业进行全覆盖检查。对发现的事故隐患和消防安全隐患，不能立即整改的，要实施挂牌督办，督促企业加快整改，整改完成一项，销号一项，确保整改闭环。

六、工作要求

（一）切实提高思想认识。危险化学品重大危险源安全风险高、事故危害大、造成伤亡人数多、事故社会影响恶劣。各级应急管理部门、消防救援机构和有关企业，要充分认识到做好危险化学品重大危险源安全风险防控工作的极端重要性，进一步增强抓好重大危险源企业专项检查督导工作的责任感和紧迫感。

（二）认真组织开展检查。要结合辖区危险化学品重大危险源企业实际，制定检查方案。积极发挥专家作用，邀请负责任、懂行业、会检查的专家参与，确保准确发现一批问题隐患。

（三）扎实落实隐患整治。要对企业自查、检查和交叉检查中发现的问题隐患进行梳理甄别、规范描述，对问题隐患坚持“零容忍”，由企业所在新城应急管理局和消防救援大队按照权限和程序及时下达整改指令，督促企业扎实开展隐患整治，重大隐患整治完成后，要组织专家进行复核。对存在重大隐患需要停产停业整改的企业在未整改完成前坚决不允许复工复产。

（四）切实加强报送信息。各级应急管理部门和消防救援机构要加强沟通，分别确定信息员，根据各类检查情况，及时更新完善事故隐患和消防安全问题隐患台账（附件2）、危险化学品重大危险源企业联合监管机制应急联动“两支队伍”基本情况统计表（附件3）和专项督查检查督办整改问题隐患清单（附件4）。

附件：1.危险化学品重大危险源企业专项检查工作重点检查内容

- 2.西咸新区危险化学品重大危险源企业专项检查工作问题隐患台账

- 3.危险化学品重大危险源企业联合监管机制应急联动“两支队伍”基本情况统计表

- 4.专项督查检查督办整改问题隐患清单

- 5.西咸新区危险化学品重大危险源企业名单

附件1

危险化学品重大危险源企业专项检查工作重点检查内容

| 序号 | 检查方面 | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业安全生产主体责任落实情况 | 隐患排查治理制度落实情况 |  |
| 2 |  | 是否制定2021年度安全生产工作计划 |  |
| 3 |  | 是否按标准分区分类储存危险化学品、危险化学品罐区装卸安全管理到位 |  |
| 4 |  | 是否规范开展特殊作业 |  |
| 5 | 重大危险源包保责任制落实情况 | 是否建立重大危险源包保责任制并明确重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人 |  |
| 6 |  | 是否将包保责任人履职情况纳入企业安全生产责任制考核与绩效管理 |  |
| 7 |  | 是否通过全国危险化学品登记信息管理系统完成重大危险源登记信息核实完善工作 |  |
| 8 |  | 是否完成在属地应急管理部门报备、企业公示牌设立、安全风险承诺公告内容更新等相关工作 |  |
| 9 | 自动控制系统建设使用情况 | 是否存在违反工艺要求私自更改储罐上上、下下限参数，超液位运行、超量储存等不安全行为 |  |
| 10 |  | 涉及“两重点一重大”生产储存设施是否设置可燃气体及有毒气体监测报警系统、安全仪表连锁系统（SIS)、紧急停车系统（ESD)、视频监控系统、液位上下限报警系统、容器超压报警系统、紧急切断装置、安全阀切断阀、泄压排放系统、万向管道充装系统、防爆电气设备、冷却降温设施等安全运行情况 |  |
| 11 | 重大危险源风险监测预警系统使用情况 | 重大危险源安全风险监测预警系统是否运行良好 |  |
| 12 |  | 是否确定专人管理运行安全风险监测预警系统，做到报警必查，及时处置消除安全风险 |  |
| 13 | 企业消防安全主体责任落实情况 | 防火间距、防火堤、消防车通道、消防水源等是否符合要求 |  |
| 14 |  | 消防水泵房、泡沫泵房、消防水管网、稳高压管网、火灾自动报警系统、自动灭火系统、推车式灭火器、消火栓、消防水炮、消防竖管、泡沫灭火系统、固定消防喷淋、灭火药剂储备等完好有效情况 |  |
| 15 |  | 企业“两支队伍”（企业专职消防队、工艺处置队）建设情况 |  |
| 16 |  | 是否开展应急联动演练 |  |

附件2

西咸新区危险化学品重大危险源企业专项检查工作问题隐患台账

单位：                                                                       时间：2021年   月   日

| 序号 | 检查日期 | 检查层级 | 企业名称 | 隐患描述 | 隐患类型 | 是否重大隐患 | 整治时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 事故隐患/消防安全隐患 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.检查层级分为：省级抽查、市际交叉检查、新区新城联合检查、企业自查； 2.隐患描述要准确规范，依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）判定是否属于重大隐患。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

危险化学品重大危险源企业联合监管机制

应急联动“两支队伍”基本情况统计表（样表）

| 队伍名称 | 所属企业 | 应急救援专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险化学品企业专职消防队 |  |  |  |
| ××消防队 | ××有限责任公司 | 消防救援（成品油） |  |
| 危险化学品工艺处置队 |  |  |  |
| ××危险化学品救援队 | ××有限责任公司 | 危险化学品应急救援 （硝酸、硫酸） |  |

附件4

专项督查检查督办整改问题隐患清单

（事故隐患）

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 检查时间 |  |
| 主要责任人 |  | 联系电话 |  |
| 检查发现 问题隐患 |  |  |  |
| 应急管理部门 意见 | 签 字： |  |  |
| 专家意见 | 签 字： |  |  |
| 被检查单位 现场负责人意见 | 签 字： |  |  |
| 备注 |  |  |  |

专项督查检查督办整改问题隐患清单

（消防安全隐患）

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 检查时间 |  |
| 主要责任人 |  | 联系电话 |  |
| 检查发现 问题隐患 |  |  |  |
| 消防救援机构 意见 | 签 字： |  |  |
| 专家意见 | 签 字： |  |  |
| 被检查单位 现场负责人意见 | 签 字： |  |  |
| 备注 |  |  |  |

附件5

西咸新区危险化学品重大危险源企业名单

| 序号 | 企业名称 |
| --- | --- |
| 1 | 中国航空油料有限责任公司咸阳油库 |
| 2 | 中石油西北销售陕西分公司 |
| 3 | 中石油长庆油田陕西石油咸阳商业储备库 |
| 4 | 中石油长庆油田陕西石油第一输油处咸阳末站 |
| 5 | 陕西天地瑞石油有限公司 |
| 6 | 咸阳华源石化工贸有限公司 |
| 7 | 中航油陕西石油有限公司长陵油库 |
| 8 | 庆阳长庆井下油田助剂有限责任公司咸阳分公司 |
| 9 | 咸阳石油化工有限公司 |