西咸新区绿色建筑创建行动工作方案

为贯彻落实习近平生态文明思想及中央和省、市关于推进绿色发展的决策部署，全面推进新区绿色建筑高质量发展，根据《国家发展改革委关于印发<绿色生活创建行动总体方案>的通知》（发改环资〔2019〕1696号）、住房和城乡建设部等七部委《关于印发<绿色建筑创建行动方案>的通知》（建标〔2020〕65号）、陕西省住建厅等八部门《关于印发<陕西省绿色建筑创建行动实施方案>的通知》（陕建发〔2020〕1127号）、西安市住建局等九部门《西安市绿色建筑创建行动工作方案》（市建发〔2021〕25号）等文件精神，结合新区实际，制定本工作方案（简称《工作方案》）。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和“发挥西咸新区作为国家创新城市发展方式试验区的综合功能”的重要指示精神，落实省委省政府和市委市政府关于推进绿色发展的决策部署，坚持立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为导向，将绿色建筑作为实现建筑领域碳达峰、碳中和的重要措施，加强部门联动，强化行业监管，全面推进新区绿色建筑发展，开创新区绿色建筑与装配式建筑、新建建筑节能、既有建筑改造等工作新局面。

二、创建对象

绿色建筑创建行动以城镇建筑作为创建对象。绿色建筑指在全寿命期内节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度实现人与自然和谐共生的高质量建筑。

三、创建目标

到2022年，城镇新建民用建筑中绿色建筑面积占比达到75%；城镇新建建筑中装配式建筑面积占比达到30%；推进绿色建筑实施规模稳步增长，星级绿色建筑持续增加，既有建筑能效水平不断提高，绿色技术创新和应用进一步扩大，初步建立绿色建筑政策法规体系、行政监管体系、技术支撑体系、市场服务体系，形成崇尚绿色生活的社会氛围。

四、工作任务

# 科学开展专项研究

开展绿色建筑发展规划编制及专题研究工作。制定新区中长期绿色建筑推进工作安排，明确新区绿色建筑发展总体定位，细化新区绿色建筑发展目标，提出未来绿色建筑发展战略及技术路线，提出具体的分区控制要求，制定详细的实施计划，分阶段、分步骤扎实有序推进绿色建筑高标准、高质量发展。

# 高标准推进绿色建筑

2021年起，新区城镇新建建筑（含民用、工业建筑）项目全面落实以下绿色建筑要求。

新建民用建筑。全面执行《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019），所有新建及改建建筑应至少达到绿色建筑基本级及以上要求。其中：采用全装修且5万（含）平方米以上的新建居住建筑、1万平方米（含）以上的公共建筑应达到一星级及以上等级；单体2万平方米（含）以上的新建公共建筑，采用全装修且20万平方米以上的新建居住小区，党政机关办公建筑，政府投资的学校、医院、场馆等公益性建筑应达到二星级或以上等级。鼓励大型公共建筑、建筑高度超过150米的地标性建筑和城市核心功能区的建筑按照三星级标准设计、建设。

新建工业建筑。鼓励新区新建工业建筑按照《绿色工业建筑评价标准》（GB/T 50878-2013）相关要求设计施工建设，用绿色建筑技术指导绿色工业、仓储项目建设及改造。

# 健全配套管理制度

规范标识评价管理。根据住建部《绿色建筑标识管理办法》及省市管理要求，新区做好一星级绿色建筑认定和二星级绿色建筑初审推荐工作。尽快制定相关实施细则，规范申报、审查、推荐、公示、公布制度，加强评价标识项目跟踪、指导、服务和监督，建立绿色建筑标识撤销机制。搭建信息化管理平台，实现与国家、省市绿色建筑标识管理平台的对接。

建设绿色建筑管理平台。加快制定新区绿色建筑管理办法，明确各方主体责任，强化全生命周期监管，全面落实绿色建筑事中事后监管、竣工验收、运营管理、激励支持等有关配套政策文件。搭建新区绿色建筑全过程管理平台，将设计施工、中期核查、竣工验收等各项要求纳入平台管控，统筹推进新区-新城两级多部门的协同管理。

# 强化全过程管理

加强前期项目立项和设计审查。土地出让阶段，在设计条件及土地出让合同中明确绿色建筑执行等级要求；设计各阶段编制符合相应深度要求的绿色建筑、装配式建筑设计专篇文件；施工图审查阶段应出具绿色建筑专项审查意见，明确绿色建筑标准等级审查结论。未按照规定进行绿色建筑、装配式建筑专篇设计的，施工图审查不得通过。

强化项目中期及竣工核查管控。结合告知承诺制，强化绿色建筑的事中事后监管。建设单位应严格落实《西安市建设工程建筑节能承诺书》中的全部内容和各项节能指标，确保建筑节能措施、绿色建筑、可再生能源利用、装配式建筑等设计标准不随意变更。各级建设主管部门应加大绿色建筑中期检查力度，及时督促整改。严把验收核查关，加强建筑节能验收审核。

做好实施阶段监管及后期项目运营监管。应加大对绿色建筑施工图设计质量、审查质量、施工过程的抽查督查力度，应定期开展绿色建筑设计专项检查及施工的日常检查。新区住建部门应做好运行指标与申报绿色建筑星级指标核查比对，严格标识评定。

# 大力发展装配式建筑

以装配式建筑应用为抓手，推动建造方式绿色转型。积极推广装配式混凝土结构体系，大力发展装配式钢结构体系。鼓励学校、医院、展览中心等公共建筑优先采用装配式钢结构体系。新区所有新建改建的民用建筑项目，应采用装配式建筑技术的，全部采用装配式建造方式建设，装配率应不低于30%。政府投资的新建保障性住房项目，政府投资、国有企业全额投资的民用建筑和工业建筑，应采用装配式建筑技术的，装配率应不低于35%。至2022年，累计完成至少3个A级以上装配式建筑项目，鼓励企业建造AA及以上装配式建筑示范项目。

认真贯彻国家和省、市关于发展装配式建筑的政策规定，从严技术评审，按照土地出让、方案审查、施工许可等相关条件，全流程落实装配式建筑相应指标要求。

建立对部品部件、构配件质量与施工安全有效监督的运行机制，形成标准化设计、工厂化生产、装配化施工、集成化应用和全生命周期智能化管理的装配式建筑管理机制，逐步推动结构装配化向全建筑装配化升级。推动产业基地能力提升，培育形成一批具有较强综合实力的装配式建筑龙头骨干企业。

# 全面提升建筑能效水效

城镇新建民用建筑应严格落实建筑节能强制标准。其中：居住建筑执行《西安市居住建筑节能设计标准》（DBJ 61-164-2019）（75%）节能标准，公共建筑执行《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）（65%）节能标准。

扎实推进既有建筑节能节水改造。研究制定既有公共建筑绿色改造实施方案，鼓励采用合同能源管理模式，结合《绿色生活创建行动总体方案》中节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区、绿色出行创建行动，统筹推动既有公共建筑绿色改造。结合老旧小区改造等工作，统筹推进既有居住建筑节能节水改造。严格落实现行节水设计标准，推广使用节水设备，新改扩建民用建筑项目应进行海绵城市专项设计。加快农村建筑能效提升改造工作，推广绿色农房适用技术。

# 加强技术创新推广

全面推广可再生能源。按照“能用必用”原则，全面推广中深层地热能无干扰供热技术。新建居住建筑、政府办公建筑和大型商场、宾馆饭店、医疗卫生、学校等公共建筑，应优先采用可再生能源；不高于12层的新建居住建筑及有热水供应需求的公共建筑应当安装太阳能热水系统，或采用其他形式替代的可再生能源，并同步设计、同步施工、同步验收。

积极推广绿色建材。加快推动绿色建材产品认证工作，健全绿色建材市场体系，建立绿色建材产品名录，培育绿色建材生产示范企业和示范基地。建立绿色建材采信机制，积极落实推广应用绿色建材政策措施，政府投资工程、公共建筑率先采用绿色建材，申报绿色建筑、绿色生态居住小区的项目应优先使用绿色建材，引导社会投资项目加大绿色建材使用力度。

强化科技创新。坚持围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，将绿色建造、装配式建筑、智能建造等纳入新区建设科技计划项目的申报工作，支持建筑产业现代化科研单位申报市级新型研发机构。推广适宜的楼宇智能化产品、室内环境产品、透水产品和高效节能照明产品等绿色产品。探索被动式超低能耗建筑示范建设、光伏建筑一体化等建筑节能新技术。积极采用BIM、信息化等技术，引导施工过程中节约资源。

# 健全能源监管体系建设

加快建立“互联网+监管”的建筑用能管理机制，探索建立新区公共建筑能耗监测信息化系统，推行公共建筑能耗统计、能源审计及能效公示，逐步将新区重点用能建筑和政府办公建筑、大型公共建筑纳入能耗监测。鼓励对新建居住建筑的公共区域用能进行监测和管理。2万平方米以上的商场、宾馆饭店、写字楼、文化教育、医疗卫生等新建公共建筑均应实施能耗动态监测系统。至2022年，纳入系统进行在线监测的公共建筑不少于10栋，促进建筑全寿命期节能减排。

五、工作措施

（一）加强组织领导。由新区住建局牵头负责新区绿色建筑创建行动，新区发展改革局、新区教育卫体局、新区工业和信息化局、新区财政局、新区自然资源和规划局、新区市场监督管理局、新区行政审批与政务服务局、新区机关事务管理中心等单位积极参与并落实《工作方案》。

坚持齐抓共管，建立新区层面工作协调机制，做好部门联动，指导各新城、园办编制绿色建筑创建行动实施计划，组织落实好各项专项工作，确保创建工作落实到位。

新区各参与单位应明确一名联系人，负责工作沟通、事项报告等事宜。

各新城、园办要结合实际情况，建立相应的工作机制，落实绿色建筑相关实施方案，并于每季度末将工作推进情况以书面形式报送新区住建局。

- 明确职责分工。由新区住建局牵头，会同各相关部门，制定绿色建筑创建行动工作方案及相关配套文件，明确任务和分工，做好动员部署和组织实施。开展绿色建筑相关专项研究，会同城乡规划等有关部门组织编制新区绿色建筑专项规划。完善相关绿色建筑相关政策体系和技术管理规定，推动绿色建筑相关标准实施和落实。负责对绿色建筑相关项目的全过程管理和中期核查、认定评价。负责绿色建筑标识管理、建筑节能提升和绿色技术创新发展推广等方面的工作。组织开展对各新城、园办绿色建筑创建工作的监督检查和绩效评估。

新区发展改革局会同行政审批部门引导政府投资或以政府投资为主的建筑项目执行相关绿色建筑标准、装配式标准和开展超低能耗示范等，对执行绿色建筑等级的建设项目，相关费用可计入工程总投资，做好固定资产投资项目节能审查的事中事后监管。

新区自然资源和规划局负责指导各新城、园办资源规划部门办理相关规划、用地手续，配合新区住建局编制绿色建筑专项规划。

新区财政局负责做好建筑节能和绿色建筑等相关工作的专项资金保障工作。

新区工业和信息化局负责指导建材、装配式等行业绿色生产工作，推动行业向绿色化方向发展。

新区市场监督管理局负责加强对新区绿色建材认证机构及认证活动的监管。

新区行政审批与政务服务局配合相关部门在财政投资项目立项时，应将采用的绿色建筑技术、等级水平等纳入固定资产投资项目的节能评估、审查范围和投资预算，推进绿色建筑、装配式建筑建设项目审查、核准、备案等相关工作，指导各新城、园办行政审批局做好涉及建筑节能、绿色建筑、装配式建筑等新技术应用项目的行政审批工作。

新区教育卫体局、新区办公室（机关事务管理中心）负责本领域建筑能效及绿色性能提升工作，与节约型机关、绿色学校创建行动等有机融合。

各新城（园办）负责牵头组织开展辖区内绿色建筑创建行动，细化目标任务，协同落实各项政策文件及指标任务。负责辖区内绿色建筑相关项目全过程监管和中期、竣工核查。落实绿色建筑标识管理、建筑节能提升和绿色技术创新发展推广等方面工作。建立绿色建筑项目信息库和详细台账并动态更新，每季度末的最后一周，按规定向新区住建局报送城镇新建建筑面积、新增绿色建筑开工面积、城镇绿色建筑竣工面积等基础数据和星级绿色建筑项目台账，做到底数、项目、进度、现状“四个清楚”。

（三）强化督查考核。各新城、园办，各相关部门要认真对照《西咸新区绿色建筑创建行动评价标准》（附件1），逐条梳理工作任务，并结合实际将绿色建筑创建行动方案内容进行细化与分工。

新区住建局牵头定期对各新城、园办绿色建筑创建行动进展情况进行督查评估，每半年进行一次排名通报，对创建不合格的，限期整改。

各新城住建局、园办牵头，每季度对绿色建筑创建工作推进情况进行一次总结分析与自我评价，并于每季度末5个工作日内向新区住建局提交总结分析和自我评价报告。

各新城、园办，各相关部门要依照建筑节能、绿色建筑法律法规和本方案的规定，采取定期检查和“双随机、一公开”等形式的监督检查，加强项目建设全过程监管。

（四）做好项目试点示范工作。以构建绿色建筑发展长效机制、推广绿色建筑技术、提升绿色建筑工作绩效为出发点，积极推进各类绿色建设试点工作。

到十四五末，沣西新城创建1个绿色生态城区项目，单体建筑应达到绿色建筑一星级及以上标准；到2022年，沣东新城、沣西新城、能源金贸区至少各申报1个绿色生态居住小区项目，单体建筑达到一星级及以上标准；积极推进将能源金融贸易区起步区打造成为绿色建筑创建行动示范引领区。

到2022年，每年选取1～2个项目作为绿色建筑创新试点和绿色建筑创建企业示范单位；每年选取1～2个项目作为合同能源管理、合同节水管理模式试点；每年选取1～2个项目进行绿色建材应用试点示范；在秦汉新城、泾河新城积极开展绿色农房建设试点项目。

积极开展低能耗建筑建设试点、能源审计试点工作。

（五）开展培训宣传。采取多种形式，开展绿色建筑法规政策、标准规范宣传活动，普及建筑节能知识，大力开展绿色建筑和建筑节能为主要内容的学习培训活动，提高从业人员执行绿色建筑标准的能力和自觉性，不断扩大绿色建筑覆盖面，营造各方关注、支持发展的良好氛围。

本《工作方案》自发布之日起施行。原有政策规定与该文件不一致的，以此为准。在实施过程中，如遇中省市及新区出台有关绿色建筑和建筑节能新的政策规定，按照新政策新要求执行。

附件：1.西咸新区绿色建筑创建行动评价标准（试行）

2.西咸新区绿色建筑创建行动方案任务分工

附件1

西咸新区绿色建筑创建行动评价标准（试行）

| 评价单元 | 评价项目 | 评价标准 | 自评得分 | 核查得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.绿色建筑创建指标完成情况 | 1.1新建建筑年度指标完成情况 | 推进城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，完成年度创建目标任务的（）%； 城镇新增绿色建筑开工面积（）万㎡，占新建建筑开工面积的比例（）%； 城镇新增绿色建筑竣工面积（）万㎡，占新建建筑竣工面积的比例（）%。 | 此项不计分值 | / |
|  | 1.2既有建筑年度指标完成情况 | 因地制宜实施既有建筑节能绿色改造，完成老旧小区、清洁取暖等确定的目标任务的（）%； 实施既有居住建筑节能改造面积（）万㎡，实施既有公共建筑绿色改造面积（）万㎡。 | 此项不计分值 | / |
| 2.发展绿色建筑情况（20分） | 2.1城镇绿色建筑占新建建筑面积的比例情况（4分） | 1）完成年度创建目标任务30%及以上，得1分；完成年度创建目标任务60%及以上，得2分；完成年度创建目标任务90%及以上，得3分；完成年度创建目标任务100%及以上，得4分。 |  |  |
|  | 2.2《陕西省民用建筑节能条例》规定的绿色建筑项目落实情况（4分） | - 本年度应当实施绿色建筑标准的建筑项目（）个，实际实施绿色建筑标准的建筑项目（）个，执行率达到（）%。 执行率在60%以下，得0分；执行率在60%-80%，得1分；执行率在80%-100%，得2分；执行率达到100%，得4分。 |  |  |
|  | 2.35万（含）平方米以上新建居住建筑、1万平方米（含）以上的公共建筑，应达到一星级或以上等级（4分） | - 本年度应当实施绿色建筑星级标准的建筑项目（）个，实际实施绿色建筑星级标准的建筑项目（）个，执行率达到（）%。 执行率在60%以下，得0分；执行率在60%-80%，得1分；执行率在80%-100%，得2分；执行率达到100%及以上，得4分。 |  |  |
|  | 2.4新建工业建筑项目应根据品质标准要求，满足国家标准要求（4分） | - 本年度应当实施绿色建筑星级标准的工业项目（）个，实际实施绿色建筑星级标准的建筑项目（）个，执行率达到（）%。 执行率在60%以下，得0分；执行率在60%-80%，得1分；执行率在80%-100%，得2分；执行率达到100%及以上，得4分。 |  |  |
|  | 2.5新增星级绿色建筑占绿色建筑面积的比例情况（4分） | - 新增绿色建筑面积（）万㎡，新增星级绿色建筑面积（）万㎡。星级绿色建筑占绿色建筑面积的比例（）%。 占比达到10%-20%，得1分；占比达到20%-30%，得3分；占比达到30%以上得4分。 |  |  |
| 3.提升建筑能效情况（20分） | 3.1城镇新建建筑严格执行国家、省、市建筑节能强制性标准情况（5分） | - 新增节能建筑开工面积（）万㎡，占新建建筑开工面积的比例（）%；新增节能建筑竣工面积（）万㎡，占新建建筑开工面积的比例（）%； 执行率在80%以下，得0分；执行率在80%-90%，得1分；执行率在90%-100%，得3分；执行率达到100%，得5分。 |  |  |
|  | 3.2城镇新建居住建筑全面实施居住建筑节能75%标准情况（5分） | - 新增居住建筑项目（）个，已实施居住建筑节能75%标准的项目（）个，执行率达到（）%。 执行率在60%以下，得0分；执行率在60%-80%，得1分；执行率在80%-100%，得3分；执行率达到100%，得5分。 |  |  |
|  | 3.3既有居住建筑节能改造情况（5分） | - 制定本地既有建筑节能改造实施方案，年度目标任务（）万㎡，完成改造面积（）万㎡，完成年度目标任务的（）%。 完成年度任务30%以上，得2分；完成年度任务60%以上，得3分；完成年度任务90%以上，得4分；完成年度任务100%及以上，得5分。 |  |  |
|  | 3.4既有公共建筑绿色改造情况（5分） | 9）制定本地既有公共建筑绿色改造实施方案，年度目标任务（）万㎡，完成改造面积（）万㎡，完成年度目标任务的（）%。 完成年度任务30%以上，得2分；完成年度任务60%以上，得3分；完成年度任务90%以上，得4分；完成年度任务100%及以上，得5分。 |  |  |
| 4．发展装配式建筑情况（10分） | 4.1推广装配式建筑情况（5分） | 10）本年度新增装配式建筑面积（）万㎡，完成年度目标任务的（）%。 完成年度任务30%以上，得1分；完成年度任务60%以上，得2分；完成年度任务90%以上，得3分；完成年度任务100%及以上，得5分。 |  |  |
|  | 4.2新建建筑装配率30%实现情况（5分） | 11）新增项目（）个，已实施（）个，预制装配率30%以上的执行率为（）% 执行率在60%以下，得0分；执行率在60%-80%，得1分；执行率在80%-100%，得3分；执行率达到100%，得5分。 |  |  |
| 5.加强技术创新情况（10分） | 5.1推广中深层地热能无干扰供热技术应用情况（4分） | 12）本年度新增项目（）个，已实施（）个，中深层地热能无干扰供热技术建筑应用执行率（）%。 执行率在60%以下，得0分；执行率在60%-75%，得1分；执行率在75%-90%，得3分；执行率达到90%，得5分。 |  |  |
|  | 5.2推广应用绿色建材情况（4分） | 13）制定推广应用绿色建材政策措施，推广应用绿色建材占比（）%。 绿色建材占比达到30-40%，得1分；绿色建材占比达到40-50%，得2分；绿色建材占比达到40-50%，得3分；绿色建材占比达到50%以上，得4分。 |  |  |
|  | 5.3推动低能耗建筑建设情况（2分） | - 积极推动低能耗建筑建设（）个，建筑面积（）万㎡。 建设1个项目，得2分；建设2个项目以上，得2分。 |  |  |
| 6.完善制度体系情况（15分） | 6.1组织管理机构情况（3分） | 15）明确负责推进绿色建筑组织机构和工作职责，得1分。 |  |  |
|  |  | 16）设置绿色建筑管理岗位，明确专人负责，得1分。 |  |  |
|  |  | 17）年度领导班子专题研究绿色建筑创建工作，得1分。 |  |  |
|  | 6.2工作方案和年度计划制定情况（2分） | 18）制定本地区绿色建筑创建行动工作方案，明确工作目标和工作职责，得1分。 |  |  |
|  |  | 19）制定绿色建筑年度工作计划，明确工作任务和分工，得1分。 |  |  |
|  | 6.3建立监督管理制度情况（5分） | 20）全面建立从立项、规划、设计、施工、验收等各环节全过程、全方位的建筑节能与绿色建筑监管闭合体制机制，每环节得1分、共5分。 |  |  |
|  | 6.4建立绿色建筑统计制度情况（5分） | 21）严格落实绿色建筑统计和台账制度，得2分。 |  |  |
|  |  | 22）统计数据、分析数据真实准确，得2分。 |  |  |
|  |  | 23）按时报送统计数据，得1分。 |  |  |
| 7.加强绿色建筑运行管理情况（10分） | 7.1定期开展运行评估情况（2分） | 24）定期开展绿色建筑运行评估，得2分。 |  |  |
|  | 7.2采用合同能源管理情况（4分） | - 采用合同能源管理项目（）个，建筑面积（）万㎡。 实施1个项目，得1分；实施2个项目，得2分；实施3个项目以上，得4分。 |  |  |
|  | 7.3采用合同节水管理情况（4分） | - 采用合同节水管理项目（）个，建筑面积（）万㎡。 实施1个项目，得1分；实施2个项目，得2分；实施3个项目以上，得4分。 |  |  |
| 8.能源监管体系建设情况（5分） | 8.1公共建筑纳入监测情况（2分） | 27）建立公共建筑能耗监测信息化系统，得1分，纳入公共建筑能耗监测系统进行在线监测，得2分；纳入6个建筑得3分，6个建筑以上得4分。 |  |  |
|  | 8.2高能耗建筑监测覆盖率（3） | 28）年综合能耗1000吨标准煤以上的公共建筑（）栋，在线监测执行率为（）% 执行率在60%以下，得0分；执行率在60%-80%，得1分；执行率在80%-100%，得3分；执行率达到100%，得5分。 |  |  |
| 9.项目试点示范开展情况（10分） | 9.1开展绿色建筑创新试点示范情况（4分） | 29）本年度列入市级试点示范项目（）个，得1分；本年度列入省级试点示范项目（）个，得2分；本年度列入国家级试点示范项目（）个，得3分。 |  |  |
|  | 9.2创建绿色住宅小区情况（3分） | 30）本年度创建绿色生态住宅小区（）个，建筑面积（）万㎡。 创建1个，得2分；创建2个以上，得3分。 |  |  |
|  | 9.3创建绿色生态城区情况（3分） | 31）本年度创建绿色生态城区（）个，建筑面积（）万㎡。 创建1个，得2分；创建2个以上，得3分。 |  |  |
| 10.加分项（10分） | 10.1开展绿色农村建筑建设试点示范情况（4分） | 32）列入市级绿色农房建设示范项目，得2分； 列入省级绿色农房建设示范项目，得4分。 |  |  |
|  | 10.2开展绿色建筑创建市县示范单位情况（3分） | 33）列入省级绿色建筑创建市县示范单位，得3分。 |  |  |
| 10.加分项（10分） | 10.3绿色建筑创建企业示范单位情况（3分） | 34）列入省级绿色建筑创建企业示范单位，得3分。 |  |  |
| 合计 | 110分 | / |  |  |

说明：本评价标准以《陕西省绿色建筑创建行动评价标准（试行）》标准为基础，适用于对各新城绿色建筑创建行动的自我评价和核查评价，得分作为新区排名的依据。每季度自我评价上报一次，每半年评价核查一次。

附件2

西咸新区绿色建筑创建行动方案任务分工

| 工作任务 | 具体任务 |  | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）科学开展专项研究 | 1.开展绿色建筑发展规划编制及专题研究工作。 |  | 新区住建局 | 各新城、园办 |
|  | 2.制定新区中长期绿色建筑推进工作安排，明确新区绿色建筑发展总体定位，细化新区绿色建筑发展目标，提出未来绿色建筑发展战略及技术路线，提出具体的分区控制要求，制定详细的实施计划，分阶段、分步骤扎实有序推进绿色建筑高标准、高质量发展。 |  | 新区住建局、资规局、发改局、工信局 | 各新城、园办 |
| （二）高标准推进绿色建筑 | 3.新建民用建筑：全面执行《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019），所有新建及改建建筑应至少达到绿色建筑基本级及以上要求。其中：采用全装修且5万（含）平方米以上的新建居住建筑、1万平方米（含）以上的公共建筑应达到一星级及以上等级；单体2万平方米（含）以上的新建公共建筑，采用全装修且20万平方米以上新建居住小区，党政机关办公建筑，政府投资的学校、医院、场馆等公益性建筑应达到二星级或以上等级。鼓励大型公共建筑、建筑高度超过150米的地标性建筑和城市核心功能区的建筑按照三星级标准设计、建设。 |  | 新区住建局 | 各新城、园办 |
|  | 4.新建工业建筑：鼓励新区新建工业建筑按照《绿色工业建筑评价标准》（GB/T 50878-2013）相关要求设计施工建设，用绿色建筑技术指导绿色工业、仓储项目建设及改造。 |  | 新区住建局、发改局 | 各新城、园办 |
| （三）健全配套管理制度 | 规范标识评价管理 | 5.根据住建部《绿色建筑标识管理办法》及省市管理要求，新区做好一星级绿色建筑认定和二星级绿色建筑初审推荐工作。 | 新区住建局 | 各新城、园办 |
|  |  | 6.尽快制定相关管理办法及实施细则，规范申报、审查、推荐、公示、公布制度，加强评价标识项目跟踪、指导、服务和监督，建立绿色建筑标识撤销机制。 | 新区住建局 | 各新城、园办 |
|  |  | 7.搭建信息化管理平台，实现与国家、省市绿色建筑标识管理平台的对接。 | 新区住建局 | 各新城、园办 |
|  | 建设绿色建筑管理平台 | 8.加快制定新区绿色建筑管理文件，明确各方主体责任，强化全生命周期监管，引导新技术推广应用，出台绿色建筑设计管理、竣工验收、运营管理、激励支持等有关配套政策文件。 | 新区住建局 | 各新城、园办 |
|  |  | 9.搭建新区绿色建筑全过程管理平台，将设计施工、中期核查、竣工验收等各项要求纳入平台管控，统筹推进新区-新城两级多部门的协同管理。 | 新区住建局 | 各新城、园办 |
| （四）强化全过程管理 | 加强前期项目立项和设计审查 | 10.土地出让阶段，在设计条件及土地出让合同中明确绿色建筑执行等级要求。 | 新区资规局 | 各新城、园办 |
|  |  | 11.设计各阶段编制符合相应深度要求的绿色建筑、装配式建筑设计专篇文件。 | 新区住建局、资规局 | 各新城、园办 |
|  |  | 12.施工图审查阶段应出具绿色建筑专项审查意见，明确绿色建筑标准等级审查结论。未按照规定进行绿色建筑、装配式建筑专篇设计的，施工图审查不得通过。 | 新区住建局、行政审批局 | 各新城、园办 |
| （四）强化全过程管理 | 强化项目中期及竣工核查管控 | 13.结合告知承诺制，强化绿色建筑的事中事后监管。建设单位应严格落实《西安市建设工程建筑节能承诺书》中的全部内容和各项节能指标，确保建筑节能措施、可再生能源利用、装配式建筑、绿色建筑、海绵城市等设计标准不随意变更。 | 新区住建局、行政审批局 | 各新城、园办 |
|  |  | 14.各级建设主管部门应加大绿色建筑中期检查力度，及时督促整改。严把验收核查关，加强建筑节能验收备案。 | 新区住建局 | 各新城、园办 |
|  | 做好实施阶段监管及后期项目运营监管 | 15.应加大对绿色建筑施工图设计质量、审查质量、施工过程的抽查督查力度，各新城应定期开展绿色建筑设计专项检查及施工的日常检查。 | 新区住建局 | 各新城、园办 |
|  |  | 16.新区住建部门应做好运行指标与申报绿色建筑星级指标核查比对，严格标识评定。 | 新区住建局 | 各新城、园办 |
| （五）大力发展装配式建筑 | 以装配式建筑应用为抓手，推动建造方式绿色转型 | 17.积极推广装配式混凝土结构体系，大力发展装配式钢结构体系。鼓励学校、医院、展览中心等公共建筑优先采用装配式钢结构体系。 | 新区住建局 | 各新城、园办 |
|  |  | 18.新区所有新建改建的民用建筑项目，应采用装配式建筑技术的，全部采用装配式建造方式建设，装配率应不低于30%。政府投资的新建保障性住房项目，政府投资、国有企业全额投资的民用建筑和工业建筑，应采用装配式建筑技术的，装配率应不低于35%。 | 新区住建局 | 各新城、园办 |
|  |  | 19.至2022年，累计完成至少3个A级以上装配式建筑项目，鼓励企业建造AA及以上装配式建筑示范项目。 | 新区住建局 | 各新城、园办 |
| （五）大力发展装配式建筑 | 20.认真贯彻国家省市关于发展装配式建筑的政策规定，从严技术评审，按照土地出让、方案审查、施工许可等相关条件，全流程落实装配式建筑相应指标要求。 |  | 新区资规局、行政审批局、住建局 | 各新城、园办 |
|  | 21.建立对部品部件、构配件质量与施工安全有效监督的运行机制，形成标准化设计、工厂化生产、装配化施工、集成化应用和全生命周期智能化管理的装配式建筑管理机制，逐步推动结构装配化向全建筑装配化升级。 |  | 新区住建局、资规局、行政审批局、市场监管局、发改局 | 各新城、园办 |
|  | 22.推动产业基地能力提升，培育形成一批具有较强综合实力的装配式建筑龙头骨干企业。 |  | 新区发改局、住建局 | 各新城、园办 |
| （六）全面提升建筑能效水效 | 严格落实建筑节能强制标准 | 23.居住建筑执行《西安市居住建筑节能设计标准》（DBJ 61-164-2019）（75%）节能标准，公共建筑执行《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）（65%）节能标准。 | 新区住建局 | 各新城、园办 |
|  | 扎实推进既有建筑节能节水改造 | 24.研究制定既有公共建筑绿色改造实施方案，鼓励采用合同能源管理模式。 | 新区住建局 | 各新城、园办 |
|  |  | 25.结合《绿色生活创建行动总体方案》中节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区、绿色出行创建行动，统筹推动既有公共建筑绿色改造。 | 新区住建局、发改局、办公室（机关事务管理中心、妇联）、组织部、教育卫体局、人社民政局、城管交通局、农业农村局 | 各新城、园办 |
|  |  | 26.结合国家清洁取暖试点城市建设工作方案、老旧小区改造等工作，统筹推进既有居住建筑节能节水改造。 | 新区住建局 | 各新城、园办 |
|  |  | 27.严格落实现行节水设计标准，推广使用节水设备。 | 新区住建局、农业农村局 | 各新城、园办 |
|  |  | 28.新改扩建民用建筑项目应进行海绵城市专项设计。 | 新区资规局 | 各新城、园办 |
|  |  | 29.加快农村建筑能效提升改造工作，推广绿色农房适用技术。 | 新区住建局 | 各新城、园办 |
| （七）加强技术创新推广 | 全面推广可再生能源 | 30.按照“能用必用”原则，全面推广中深层地热能无干扰供热技术。新建居住建筑、政府办公建筑和大型商场、宾馆饭店、医疗卫生、学校等公共建筑，应优先采用可再生能源。 | 新区住建局 | 各新城、园办 |
|  |  | 31.不高于12层的新建居住建筑及有热水供应需求的公共建筑应当安装太阳能热水系统，或采用其他形式替代的可再生能源，并同步设计、同步施工、同步验收。 | 新区住建局 | 各新城、园办 |
|  | 积极推广绿色建材 | 32.积极推广绿色建材。加快推动绿色建材产品认证工作，健全绿色建材市场体系，建立绿色建材产品名录，培育绿色建材生产示范企业和示范基地。 | 新区工信局 | 各新城、园办 |
|  |  | 33.建立绿色建材采信机制，积极落实推广应用绿色建材政策措施，政府投资工程、公共建筑率先采用绿色建材，申报绿色建筑、绿色生态居住小区的项目应优先使用绿色建材，引导社会投资项目加大绿色建材使用力度。 | 新区住建局 | 各新城、园办 |
|  | 强化科技创新 | 34.坚持围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，将绿色建造、装配式建筑、智能建造等纳入新区科技计划项目的申报工作，支持建筑产业现代化科研单位申报市级新型高端研发机构。 | 新区工信局、发改局 | 各新城、园办 |
|  |  | 35.推广适宜的楼宇智能化产品、室内环境产品、透水产品和高效节能照明产品等绿色产品。 | 新区工信局、住建局 | 各新城、园办 |
|  |  | 36.探索被动式超低能耗建筑示范建设、光伏建筑一体化等建筑节能新技术。积极采用BIM、信息化等技术，引导施工过程中节约资源。 | 新区住建局 | 各新城、园办 |
| （八）健全能源监管体系建设 | 37.加快建立“互联网+监管”的建筑用能管理机制，探索建立新区公共建筑能耗监测信息化系统，推行公共建筑能耗统计、能源审计及能效公示，逐步将新区重点用能建筑和政府办公建筑、大型公共建筑纳入能耗监测。 |  | 新区住建局、发改局 | 各新城、园办 |
|  | 38.鼓励对新建居住建筑的公共区域用能进行监测和管理。2万平方米的商场、宾馆饭店、写字楼、文化教育、医疗卫生等新建公共建筑均应实施能耗动态监测系统。至2022年，纳入系统进行在线监测的公共建筑不少于10栋，促进建筑全寿命期节能减排。 |  | 新区住建局、发改局 | 各新城、园办 |
| （九）开展项目试点示范工作 | 积极推进绿色生态城区试点项目 | 39.到十四五末，沣西新城创建1个绿色生态城区项目，单体建筑应达到绿色建筑一星级及以上标准。 | 新区住建局 | 沣西新城 |
|  |  | 40.沣东新城、沣西新城、能源金贸区至少各申报1个绿色生态居住小区项目，单体建筑达到一星级及以上标准。 | 新区住建局 | 沣西新城、沣东新城、园办 |
|  |  | 41.积极推进将能源金融贸易区起步区打造成为绿色建筑创建行动示范引领区。 | 新区住建局、资规局 | 园办 |
|  | 积极开展绿色建筑创建试点 | 42.到2022年，每年选取1～2个项目作为绿色建筑创新试点和绿色建筑创建企业示范单位。 | 新区住建局 | 各新城、园办 |
|  |  | 43.到2022年，每年选取1～2个项目作为合同能源管理、合同节水管理模式试点。 | 新区住建局 | 各新城、园办 |
|  |  | 44.每年选取1～2个项目进行绿色建材应用试点示范。 | 新区住建局 | 各新城、园办 |
|  |  | 45.在秦汉新城、泾河新城积极开展绿色农房建设试点项目。 | 新区住建局 | 秦汉新城、泾河新城 |
|  | 积极开展超低能耗试点工作 | 46.积极开展低能耗建筑建设试点、能源审计试点工作。 | 新区住建局 | 各新城、园办 |

《西安市绿色建筑创建行动工作方案》（市建发〔2021〕25号）

省住建厅《关于转发住建部关于印发绿色建筑标识管理办法的通知》的通知（陕建科发〔2021〕6号）

可不采用装配式建设技术范围按照《西安市装配式建筑范例城市建设工作方案》（市政办发〔2021〕95号）规定执行。

装配率计算方法参照陕西省《装配式建筑评价标准》（DBJ61/T 168-2020）和《西安市装配式建筑范例城市建设工作方案》（市政办发〔2021〕95号）规定执行。

《西咸新区中深层地热能无干扰供暖清洁能源技术推广工作方案》和《西咸新区中深层地热能无干扰供暖等清洁能源技术推广管理办法（试行）》

《西安市绿色建筑创建行动工作方案》（市建发〔2021〕25号）

按照省住建厅《关于进一步加强建筑节能与绿色建筑统计工作的通知》（陕建科发〔2021〕7号）要求，及时报送相关统计数据。