西咸新区产业项目工程建设改革实施方案

（试行）

为深入贯彻落实《西咸新区产业发展规划（2019-2025）》，加快构建“6+1”现代产业体系，支持实体经济发展，进一步推动产业项目土地供应及开发建设，促进项目早开工、早投产、早见效。结合工程建设项目审批制度改革，立足新区实际，制定本方案。

一、主要目标

在西咸新区社会投资项目审批制度改革的基础上，以便民利企为出发点，坚持问题导向，按照“精简环节、创新机制、优化流程”的方式，通过“明确产业分类、划分施工阶段、厘清申办材料”的举措大力推行产业项目“拿地即开工”，不断提高工程建设项目审批效率、持续优化建设项目审批服务，让企业投资建设项目报批报建更加便捷、更加有效，全面提升服务效能。

二、适用范围

- 本方案适用范围为西咸新区社会投资产业类建设项目，具体指已完成区域评估的工业用地和科研用地，不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程，不包括高环境风险、高安全风险、高污染高能耗以及严重影响生态的工程建设项目和重大维稳风险的工程建设项目。

- 三、土地出让改革

（一）简化规划设计条件书的编制。对拟出让用地符合已批控制性详细规划用地性质且已完成开发单元综合规划的，按照控规要求以一图一表的形式直接由各新城资源规划部门出具规划条件并报新区资源规划部门备案。

（二）简化土地出让前的评估程序。对公开挂牌出让的工业、科研用地的地价评估结果按规定报自然资源主管部门备案，原则上5个工作日完成评估程序。适时探索以“标定地价”测算拟出让工业、科研用地的评估地价。

（三）简化现行土地出让审批流程。土地供应需要各新城编制土地供应初步方案，报新区土地领导小组专题会议审议通过后进行公开招拍挂。为一进步优化土地出让审批流程，可对工业和科研类项目用地采取土地领导小组会签的方式尽快组织出让。

（四）持续优化工业用地供应方式。一是鼓励集中建设标准厂房。各新城、园办引导和鼓励社会资本投资建设标准厂房。对用地面积低于30亩的工业用地，原则上不再组织单独供应，引导进入标准厂房，通过购买或租赁方式解决生产经营场地。二是允许弹性年期出让。鼓励结合产业类型和产业生命周期弹性确定土地出让年限，首期出让年限届满后对项目经营情况和出让合同履行情况进行评估，再视情况有偿续期或收回土地使用权。三是鼓励以租赁方式使用土地。依法租赁国有建设用地用于工业项目的，土地租赁期限最长不得超过20年，土地承租方可凭不动产权证（或与自然资源部门签订的土地租赁合同和缴款凭证）办理有关规划、报建等手续。在租赁期内，地上建筑物、构筑物及其附属设施可以转租和抵押。首期租赁年限届满后，对项目经营情况和租赁合同履行情况进行评估，可视情况优先有偿续期。

四、施工许可改革

（一）阶段划分

西咸新区社会投资产业类（工业、科研用地）建设项目在具备满足施工要求的图纸和其他要件后，可分为三个阶段按基坑（基坑支护和土方开挖）、地下室（地下室和桩基）、地上部分（±0.000以上主体工程）分别申领《建筑工程施工许可证》。对于不含有地下部分的项目可以划分为基坑和地上两个阶段申领《建筑工程施工许可证》。具体标段划分须同时满足《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（2019年3月13日）的要求。

（二）申办材料

1.申领建筑工程施工许可证（基坑部分），应满足以下

条件：

（1）已签订土地出让合同，取得规划条件书；

（2）已确定施工单位；

（3）有基坑支护设计及施工方案咨询论证报告；

（4）施工现场满足安全文明施工条件；

（5）危险性较大的分部分项工程清单及安全管理措施；

（6）已取得施工现场地下管线资料证明表。

2.申领建筑工程施工许可证（地下室部分），应满足以下条件：

（1）已签订土地出让合同，取得设计方案审查批复；

（2）已确定施工单位；

（3）满足施工进度要求的图纸已通过审图机构和相关职能部门审查（提交地下室阶段的施工图技术审查意见）；

（4）有保证工程质量和安全的具体措施；

（5）危险性较大的分部分项工程清单及安全管理措施。

3.申领建筑工程施工许可证（地上部分），应满足《建筑工程施工许可管理办法》要求的所有要件。

（三）优化措施

- 1.实施工业项目免于施工图审查。社会投资类工业项目不再强制要求开展施工图审查，推行设计单位自审责任制，落实设计单位人员终身负责制。各项行政许可均不得以审查文件作为前置条件。建设单位在施工报建时采用告知承诺的方式，承诺提交的施工图设计文件符合公共利益、公众安全和工程建设强制性标准要求，同时将设计完成的施工图设计文件上传至施工图数字化审查管理系统。

- 2.实施施工图设计文件联合抽查。建立工程勘察设计“双随机一公开”的抽查机制和“互联网+监管”模式，住房建设等部门依职责对设计质量进行监管，对上传至施工图数字化审查管理系统的施工图设计文件进行联合抽查。对抽查发现的违法违规行为，依法予以处理。

- 3.实施单独开展基坑和土方发包。建设单位分阶段办理施工许可证时，可根据项目实际情况，自行选择单独开展“基坑支护和土方开挖”工程发包，项目施工总承包单位确定后，“基坑支护和土方开挖”工程纳入项目施工总承包单位统一管理。

- 五、工作要求

（一）按基坑、地下室、地上部分分别申领《建筑工程施

工许可证》的建筑工程项目，建设、勘察、设计、施工、监理等责任主体应采取有效措施，保证工程质量安全和使用功能。

- 各级行业监督部门要按照相应职责分工加大监管力度。设计文件审查部门要加强对设计单位和审图机构的业务监管和工作指导；施工许可核发部门要严格按照确定的内容和条件发放施工许可证；质量、安全监督机构要严格按照施工许可内容实施监督检查；竣工验收备案部门按照项目整体办理备案手续；监察执法部门要加大对未取得施工许可擅自施工工地的查处力度。

- 对涉及社会稳定风险较小的社会投资产业类建设项目，项目开工建设实施前开展社会稳定风险简易评估，并在维稳部门进行备案。

（四）此前已出台的有关建设工程项目行政审批的相关政策、措施等与本实施方案不一致的，以本方案为准。

（五）本方案自发布之日起实施，有效期1年，由西咸新区行政审批局（工改办）负责解释。