附件1

责任分工表

| 工作任务 | 细化任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)全面排查整治燃气管道设施安全风险和重大隐患。 | 全面排查整治燃气管道设施安全风险和重大隐患。各新城要组织对燃气场站设施、燃气管道等进行普查建档，全面掌握建设年代、产权归属、管道材质、安全状况等资料，并对2000年前建设的燃气管道设施进行全方位安全评估，提出燃气管道更新改造工作清单及实施计划，要重点排查整治易导致重特大事故的老旧管道带病运行、高中压管道被占压、管道位置信息不明、管道与热力管网间距不足、管道未经保护穿越管沟和污水井等狭长密闭空间或与密闭空间间距不足、燃气场站设施安全间距不符合要求等突出问题隐患。 | 新区城管交通局、 新区市场监管局、新区发改局、新区住建局、 新区资源规划局按职责分工负责 | 新区应急管理局 | 各新城管委会 |
|  | 将老旧燃气管道设燃气管道更新改造工作清单及实施计划，纳入年度重点项目统筹推进 | 新区发改局 | 新区城管交通局、 新区资源规划局 | 各新城管委会 |
|  | 对地下燃气管线进行精准摸底，重点掌握地下管线的类别、平面位置、走向、埋深、规格、材质、建设年代、埋设方式、权属单位等信息，并将其纳入市地下管网综合信息平台管理。 | 新区资源规划局 | 新区城管交通局、 新区住建局 | 各新城管委会 |
|  | 严肃查处未依法开展压力容器、压力管道、压力表检验检测违法违规行为 | 新区市场监管局 |  | 各新城管委会 |
|  | 要全面排查第三方施工对燃气管道保护不力问题，严厉查处施工破坏燃气管道行为。 依法追究建设、施工单位相关责任，对破坏燃气管道引发事故的施工单位依法依规联合开展失信惩戒和行政处罚。健全完善城市道路挖掘审批事项与管道权属单位实时共享机制，及时推送燃气管道周边施工行为信息，实现风险提前预控。 | 新区城管交通局、新区住建局职责分工负责 |  | 各新城管委会 |
|  | 落实第三方施工建设单位主体责任，保施工交底、保护方案、现场监护、防侵入探测技术等城镇燃气管道保护措施落实到位，违法违规施工的，应依法采取行政管理措施。 | 新区住建局、 新区城管交通局按照职责分工负责 |  | 各新城管委会 |
|  | 积极推动利用5G、物联网、人工智能等技术建设城镇燃气管线、设施安全运行监测预警系统，加强城镇燃气设施完整性管理，将燃气设施管理信息逐步纳入管委会“大数据”平台，及时掌握设施风险隐患分布，实现城镇燃气设施“一张图”监管。到2024年年底，建成全市统一的管委会企业联动的城镇燃气安全监管信息平台。 | 新区城管交通局、 新区工信局按职责分工负责 | 新区资源规划局、新区住建局、新区财政局 | 各新城管委会 |
|  | 加快推进以燃气安全为重点的城市安全风险监测预警平台建设，及时总结经验、扩大试点范围。 | 新区城管交通局、 新区应急管理局按职责分工负责 | 新区财政局 | 各新城管委会 |
|  | 对占压管道问题进行动态排查、及时整治。先有燃气管道后有违法占压的，由各新城管委会负责整治；先有建（构）筑物后有燃气管道的，由燃气企业负责整治。2022年6月底前，必须完成全部既有违法占压管道整治。 | 新区城管交通局 | 新区自然资源和规划局、 | 各新城管委会 |
|  | 全面排查燃气场站设施与站外建（构）筑物安全间距，场站设施周边安全间距不足的建（构）筑物，属于违法建（构）筑物的，依法予以拆除；属于合法建（构）筑物的，通过协商搬迁或协调场站设施重新选址搬迁方式予以整改。在整改完成前，应控制场站设施燃气储量，必要时，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施设备。 | 新区城管交通局 | 新区自然资源和规划局 | 各新城管委会 |
| （二）全面排查整治燃气经营安全风险和重大隐患 | 建立自下而上的动态发现处置机制。加强燃气安全社会监督，着力构建燃气安全风险隐患第一时间发现报告机制，做到及时发现、及时报告、及时处置。建立城镇燃气“双网格”风险防控工作机制，由燃气企业技术人员以及有关部门监管人员搭建专业防控网格，由各新城管委会及基层网格员搭建基层管理网格,构建以专业防控网格为主、基层管理网格为辅的管控体系，确保横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角。充分利用12345市民热线等举报投诉渠道，受理燃气安全风险隐患问题线索，举报投诉线索经查证属实的，按规定给予奖励。 | 新区城管交通局、 新区工信局按职责分工负责 | 新区财政局 | 各新城管委会 |
|  | 推动从事燃气施工、燃气安装维养、入户安检、瓶装液化气配送等人员与所在企业建立稳定劳动关系。燃气主管部门要健全职业技能培训，燃气施工、燃气安装维养、入户安检等涉及质量安全的岗位严格执行先培训后上岗，2022年6月底前全市燃气从业人员实现全员持证上岗。 | 新区城管交通局 | 新区人社民政局 | 各新城管委会 |
|  | 对管道燃气经营企业、液化石油气企业等燃气经营、充装资质情况进行全面排查，对不符合条件的燃气经营企业要严格依法予以查处。情节严重的依法吊销燃气经营许可、充装许可等资质证书。 | 新区城管交通局、新区市场监管局按职责分工负责 |  | 各新城管委会 |
|  | 对在建燃气工程设计、施工、监理企业及图纸审查机构的资质情况进行全面排查，对无资质或超越资质等级承揽燃气工程的，坚决予以处罚和清退。 | 新区住建局、新区城管交通局按职责分工负责 |  | 各新城管委会 |
|  | 对燃气运输企业的资质情况进行全面排查，要对无证运输或燃气道路运输专用车辆维护、检测、使用、管理以及审验不达标的要进行严厉查处。 | 新区城管交通局、新区公安局按职责分工负责 |  | 各新城管委会 |
|  | 天然气门站、加气站、储配站、液化石油气供应站等设施建设运行不合规，企业运行维护和抢修人员配备不符合要求，安全检测和管网监测设备不足或失效，企业安全管理制度照抄照搬、安全操作规定不健全等风险隐患。 | 新区城管交通局 |  | 各新城管委会 |
|  | 隐患排查治理不闭合，无证经营，“三违”行为突出。 | 新区城管交通局、新区市场监管局按职责分工负责 |  | 各新城管委会 |
|  | 使用无危险货物道路运输许可车辆运输。 | 新区城管交通局 |  | 各新城管委会 |
|  | 瓶装液化石油气非法经营、违法充装、运输瓶装液化石油气、翻新报废液化石油气瓶以及掺混二甲醚等违法违规行为。 | 新区城管交通局、新区市场监管局按职责分工负责 |  | 各新城管委会 |
|  | 严格燃气市场准入，全面整顿燃气经营市场秩序，加快淘汰一批基础差、安全管理水平低的企业。 | 新区城管交通局、新区市场监管局按职责分工负责 |  | 各新城管委会 |
| (三)全面排查整治燃气工程、作业安全风险和重大隐患。 | 应将燃气管道工程纳入工程质量安全监管。要对燃气管线周边在建项目，严格落实燃气设施保护方案。要严厉打击燃气新建、改造等工程转包、违法分包、挂靠，不按施工方案施工，未验收合格即投入使用。 | 新区城管交通局 |  | 各新城管委会 |
|  | 对在建市政燃气管道工程项目，要严格对主要管材规范检验，按方案施工，验收合格后方可通气。 | 新区住建局、新区市场监管局按职责分工负责 |  | 各新城管委会 |
|  | 未依法进行特种设备施工前告知和安装监督检验。 | 新区市场监管局 |  | 各新城管委会 |
|  | 全面排查燃气作业制度规范执行情况，重点是有限空间作业、维护检修作业管理、日常维护保养、设备设施巡视巡检等制度执行情况和员工持证上岗情况。 | 新区城管交通局 |  | 各新城管委会 |
| （四）严厉整治瓶装液化石油气领域突出问题 | 督促液化石油气瓶充装单位、检验机构深入排查气瓶安全隐患。积极推行瓶装液化气企业采用自有气瓶颜色等方式完善标志标识，并在瓶体上标注举报服务电话等信息。督促气瓶充装单位对使用本单位气瓶情况进行登记，严格落实气瓶充装管理制度，严格执行“一瓶一码”“一扫一充”，严禁使用通用码、口袋码。大力整治气瓶未按要求赋码建档和跟踪追溯管理，严厉打击充装非自有气瓶、超期未检气瓶、非法改装气瓶、翻新气瓶、报废气瓶和无信息标识气瓶。2022年10月底前新区全面置换为具备自闭功能和信息溯源功能的液化石油气智能钢瓶。 | 新区市场监管局 | 新区城管交通局 | 各新城管委会 |
|  | 依法取缔个人经营瓶装液化气。加强部门协同和联合执法，严厉打击无证、无照经营行为，严禁瓶装液化气企业销售非自有瓶装气，整顿“黑气”市场，对危害公共安全的燃气行为进行严厉查处。 | 新区市场监管局、新区城管交通局、新区公安局按职责分工负责 |  | 各新城管委会 |
|  | 对液化石油气钢瓶“最后一公里”专用配送车辆参数和驾驶人员资质制定全市统一的标准，配送车辆使用和管理办法统一执行西安市的标准，定期教育培训配送车辆驾驶人员，做好日常管理。大力整治未对三轮车、电动车等液化石油气配送工具日常管理的问题隐患。 | 新区城管交通局、新区公安局按职责分工负责 |  | 各新城管委会 |
| （五）全面排查整治燃气具等燃气源头安全风险和重大隐患 | 对现有燃气具、燃气泄漏报警器等产品生产企业和流通销售渠道点进行全面排查，强化“灶管阀”产品质量监管，依法开展产品质量监督抽查，定期公布不合格产品名单。结合电商打假行动，依法对销售非标、假冒伪劣产品的电商、平台进行处罚，及时下架问题产品。防止商户利用其销售平台销售不符合要求的燃气具、燃气泄漏报警器及配件。 | 新区市场监管局 |  | 各新城管委会 |
| （六)全面排查整治居民燃气使用安全风险和重大隐患。 | 要加大燃气经营企业入户安检流于形式的整治力度，压实燃气经营企业入户安全检查职责，严肃查处燃气经营企业未按规定频次入户安检以及发现隐患不书面告知用户等问题。 | 新区城管交通局 |  | 各新城管委会 |
|  | 对小区自备燃气供热锅炉存在的安全隐患、安全责任不落实等问题，要加强安全监管。 | 新区住建局、 新区市场监管局按职责分工负责 | 新区城管交通局、 新区应急管理局 | 各新城管委会 |
|  | 要充分利用各级主流媒体及其网站，高频次推送燃气安全公益宣传片、宣传报道和宣传提示、普及燃气安全使用常识和应急处置技能。鼓励在公共场所通过海报、标语、滚动字幕等方式开展燃气安全宣传。要充分发挥示范引领作用，及时总结好经验、好做法，推动形成制度性成果。在学校教育中引入燃气安全常识，从小抓起，让安全意识植根于灵魂。 | 新区宣传部、新区教育卫体局按职责分工负责 |  | 各新城管委会 |
|  | 要明确产权单位的主体责任，落实安全用气职责。对使用管道燃气或瓶装液化气的餐饮经营场所、大型综合体、学校、医院、农贸市场、酒店、景区以及商住混合体等人员密集场所进行全面排查。 | 新区城管交通局、 新区发改局、 新区市场监管局、新区工信局、新区教育卫体局、 新区住建局按职责分工负责 |  | 各新城管委会 |
|  | 燃气管道被违规占压、穿越密闭空间，燃气管道腐蚀、漏气。 | 新区城管交通局 |  | 各新城管委会 |
|  | 餐饮场所放置钢瓶、燃具和设备的房间内堆放易燃易爆物品和使用明火，气瓶间违规设置在地下室和半地下室内，擅自将气瓶放置于室内用餐场所，私接“三通”。 | 新区市场监管局、新区发改局、 新区城管交通局按职责分工负责 |  | 各新城管委会 |
|  | 不安装燃气泄漏报警器或安装位置不正确、适用气种不符或功能过期失效等风险隐患。 | 新区城管交通局、新区发改局、新区市场监管局、新区工信局、新区教育卫体局按职责分工负责 |  | 各新城管委会 |
|  | 对老旧小区燃气管道、调压站、燃气引入管、立管以及管道穿越楼板部位安全隐患进行全面排查。 | 新区住建局、新区城管交通局、新区市场监管局按职责分工负责 |  | 各新城管委会 |
|  | 小区内违规设置非法储存充装点。 | 新区市场监管局、新区住建局、新区城管交通局、新区公安局按职责分工负责 |  | 各新城管委会 |
|  | 居民用户擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置，室内管道严重锈蚀。 | 新区城管交通局、新区市场监管局按职责分工负责 |  | 各新城管委会 |
|  | 使用不合格气瓶、灶具、连接软管和减压阀等风险隐患。 | 新区市场监管局 |  | 各新城管委会 |
|  | 对居民用户进行全覆盖、全流程排查，重点排查燃气管线、管卡、连接软管、计量表、燃具等设施是否合格、完好，安装使用是否规范，燃气安全自闭阀或安全自动切断装置是否安装。 | 新区城管交通局、新区住建局按职责分工负责 |  | 各新城管委会 |
|  | 供气用气安全协议是否签订，供气单位入户安检、宣传及指导是否到位。 | 新区城管交通局 |  | 各新城管委会 |
|  | 大力推广使用安全性高的自闭阀、燃气泄漏安全保护装置等产品，鼓励使用金属（包覆）等材质软管，逐步淘汰橡胶软管 | 新区城管交通局 |  | 各新城管委会 |
|  | 负责对餐饮场所使用的报废、超期未检和标记不符合规定的钢瓶出具查验证明，将存在上述问题的钢瓶移送专业检验机构依法处理，并依法追究充装企业责任。 | 新区市场监管局 | 新区城管交通局 | 各新城管委会 |
| （七）严厉整治燃气经营企业应急预案不落实问题 | 加强对燃气经营企业应急能力建设的监督检查，重点排查整治燃气经营企业未按要求配齐安全管理人员和抢修人员、未进行应急处置安全培训教育、应急预案针对性不强、未定期进行应急演练、应急装备物资配备和维修保养不到位等问题隐患。属地新城管委会要及时组织制定、修订城镇燃气突发事件应急预案，每年至少组织开展1次多部门综合应急演练。燃气企业应当编制完善内部各类突发事件应急预案，每年至少组织开展2次综合应急演练，加强应急处置队伍建设，建立健全企业紧急突发状况直接处置机制，并加强实操训练。 | 新区城管交通局 | 新区应急管理局 | 各新城管委会 |
|  | 强化社区和物业管理单位应急能力建设，将燃气应急知识纳入社区和物业管理单位应急管理体系，确保紧急状况下现场人员疏散和信息报告等工作落实到岗、到人、到位。 | 新区住建局、新区人社民政局按照职责分工负责 | 新区应急管理局 | 各新城管委会 |
|  | 全区规模以上工业企业等重点场所管理单位应当将燃气应急有关内容纳入本单位突发事件应急预案，开展燃气应急培训，确保突发事件第一时间得到有效处置，指导工业企业加强燃气安全管理。 | 新区工信局 | 新区城管交通局、 新区应急管理局 | 各新城管委会 |
|  | 加强对燃气经营企业、单位燃气用户的消防安全检查，督促落实消防安全制度。 | 新区消防救援支队、新区公安局按职责分工负责 | 新区城管交通局、 新区应急管理局 | 各新城管委会 |
| （八）加大资金投入 | 通过将燃气智能表安装、非智能表改造成本纳入燃气企业定价成本范围，在燃气成本定价中， 适当提高安全生产费在配气业务收入中的比例，从而方便 企业加快智能表改造， 更新老旧管网、建设升级燃气信息化监管平台。 | 新区市场监管局、新区城管交通局按职责分工负责 |  | 各新城管委会 |
|  | 加大资金支持，保障燃气安全技术服务第三方聘用、信息系统建设、举报奖励经费等政府预算，确保各项工作落细落实。 | 新区财政局 |  | 各新城管委会 |
|  | 燃气企业保障安全费用投入，专款专用，做好燃气信息化平台建设升级和老旧燃气设施评估更新等安全管理工作。 | 新区城管交通局 |  | 各新城管委会 |
| （九）加强队伍建设。 | 进一步充实燃气行业监管力量，增加燃气管理业务人员编制， | 新区组织部 |  | 各新城管委会 |
|  | 探索建立完善燃气监管执法联动机制，优化线索移交流程，提高违法违规行为查处效率，探索推行燃气企业安全总监制度。 | 新区城管交通局 |  | 各新城管委会 |

附件2

城镇燃气安全专项整治信息统计表

填报单位                          日期：      年   月  日

| 经营 企业 情况 | 辖区内所有管道燃气经营企业数量（个） |  | 辖区内所有管道燃气经营企业从业人数（人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 辖区内瓶装液化气经营企业(包括供应点）数量（个） |  | 辖区内瓶装液化气经营企业(包括供应点）从业人数（人） |  |
| 管网 情况 | 在辖区内所有2000年前建设的燃气管道长度（公里） |  |  |  |
|  | 在辖区内所有违章占压管道数量（段） |  |  |  |
| 燃气 隐患 排查 情况 | 在辖区内的所有燃气一般隐患(数量（个） |  | 整改完成的一般隐患数量（个） |  |
|  | 在辖区内的所有重大燃气隐患数量（个） |  | 整改完成的重大隐患 数量（个） |  |
| 执法 检查 情况 | 在辖区内的燃气安全执法检查次数（次） |  | 在辖区内的燃气安全执法检查处罚次数（次） |  |
|  | 在辖区内取缔的非法燃气企业数量（家） |  | 在辖区内吊销燃气经营许可证企业数量（个） |  |
|  | 在辖区内的燃气执法检查处罚金额（万元） |  |  |  |
|  | 典型执法案例 （每个新城每个季度至少一个） |  |  |  |
| 报警器 安装 情况 | 在辖区内所有使用燃气的餐饮企业数量（个） | 液化气： | 在辖区内所有安装燃气报警器餐饮企业数量（个） | 液化气： |
|  |  | 天然气： |  | 天然气： |
|  | 在辖区内所有使用燃气的居民户数（户） |  | 在辖区内所有安装燃气报警器居民户数（户） |  |

附件3

新区管委会督查组分片包抓督导分组安排

| 序号 | 督查组长单位 | 新城管委会 |
| --- | --- | --- |
| 第一组 | 新区应急管理局 | 空港新城 |
| 第二组 | 新区城管交通局 | 沣东新城 |
| 第三组 | 新区市场监管局 | 秦汉新城 |
| 第四组 | 新区住建局 | 沣西新城 |
| 第五组 | 新区发改局 | 泾河新城 |

附件4

新区燃气安全生产督查组联络名单及联系方式回执

填报单位：

| 督查组 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |
| 责任科室负责人 |  |  |  |
| 联络员 |  |  |  |